# Sprint 2 19-04-2020

## Doel

Het doel van sprint 2 was om de eerste services op te zetten, hiervoor een ci/cd pipeline op te zetten en al de eerste basisfunctionaliteiten te implementeren. Daarnaast hebben we ook een DoR en DoD opgezet om voor onszelf duidelijk te maken wanneer iets klaar is om daadwerkelijk opgepakt te worden en wanneer het vanuit *review* naar *done* gesleept mag worden.

## Achievements

Alle bovenstaande doelen hebben wij behaald.

Verder hebben wij nog extra doelen voor onszelf opgesteld:

* [Case Study: Messaging](https://docs.google.com/document/d/1WKb0kJYPhOxHM1sdLPen4tXaYUzBne_aL1APqAxSbcY/edit?usp=sharing)
* [Case Study: Security](https://docs.google.com/document/d/1Cc7YcJ4-8r3-jXy9XBldfhZUCGzEAYA8ptnx_-gdSaI/edit?usp=sharing)
* [Productomschrijving definiëren](https://docs.google.com/document/d/1L-VyiVrHrgSXj3_3HxM_iRzzaKQ2hfBWkLNSxUOJEb8/edit?usp=sharing)
* [User Stories maken](https://florisfeddema.atlassian.net/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=1&projectKey=S65&view=planning.nodetail&issueLimit=100)
* [Definition of Ready](https://docs.google.com/document/d/1xWRCqKd6ByrZKbZocufdONAUF-N8Ne_leOFqYhO1QPk/edit?usp=sharing) opgezet en reviewed met de hele groep
* [Definition of Done](https://docs.google.com/document/d/1FH9oIJ04ztdjS4Dtj4EtWp1jvxWtTfPQFV61AAchJMM/edit?usp=sharing) opgezet en reviewed met de hele groep
* [Functionele eisen verder uitgewerkt](https://docs.google.com/document/d/14pUl8st44o5j_pWjdaYNOxl1G4lzDEpC1T9yxCeS3gg/edit?usp=sharing)
* [C# Code guidelines gemaakt](https://docs.google.com/document/d/17d86BXF4WsbCqTCWwuQKMBgqSn4FI48l_mPeTUHCw8U/edit?usp=sharing)
* [Repository guidelines gemaakt](https://docs.google.com/document/d/1AZrZY6ruez0Edo2la9MCpk4rCdy3rk07e4Og1RwN5CU/edit?usp=sharing)
* [Account service](https://github.com/S65-2-project/AccountService) opzetten en eerste functionaliteiten toegevoegd
* [Authenticatie service](https://github.com/S65-2-project/AuthenticationService) opzetten en eerste functionaliteiten toegevoegd
* [Frontend service](https://github.com/S65-2-project/frontend-service) opzetten en eerste functionaliteiten toegevoegd
* [Marketplace service](https://github.com/S65-2-project/MarketplaceService) opzetten en eerste functionaliteiten toegevoegd

## Sprint 3 Goals

* Case studies
* Email service eerste functionaliteit en combinatie met andere services
* Market service eerste functionaliteit
* Context based research
* Registreren nieuwe implementatie
* Inloggen en uitloggen
* Bestaand account verwijderen
* Account informatie aanpassen