# Sprint 4 15-05-2020

**Algemene links**

[**Jira**](https://florisfeddema.atlassian.net/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=1&projectKey=S65&view=planning.nodetail&issueLimit=100)

[**Github**](https://github.com/S65-2-project)

## Doel

Het doel van deze sprint was het implementeren van features in de marketplace

* Marketplace service uitwerken en de hoofdfunctionaliteiten implementeren.
* Communicatie service voor chat eerste functionaliteiten implementeren.
* CICD Deployment maken.
* Centrale logger
* CICD versioning van release
* automatische integration tests

## Achievements

We hebben deze sprint features (aanmaken, updaten, inzien) kunnen toevoegen aan de marketplace service, deze zijn te vinden op:

* <https://github.com/S65-2-project/MarketplaceService>
* <https://github.com/S65-2-project/frontend-service>

Voor de communicatie service is er een opzet gemaakt en er is een onderzoek gedaan naar hoe we deze in een volgende sprint zouden kunnen implementeren.

* <https://github.com/S65-2-project/CommunicationService>
* [Onderzoek Communicatie Service](https://docs.google.com/document/d/1Q5U0In0BIZHi23RAJFI-i-4rrYFMcb9_woBhN68-YaY/edit?usp=sharing)

Centrale logging is geïmplementeerd door middel van Sentry

* <https://sentry.io/organizations/lisk-marketplace/projects/>
* [Sentry in .NET Core](https://docs.google.com/document/d/1R7Ano5bw4o8nY46RFFbrUUYTJGPJYOP07XI_Z1EQpiU/edit?usp=sharing)  document

Google Cloud Deployment

* Dashboard: <https://console.cloud.google.com/home/dashboard?organizationId=0&project=s65-2-277719>
* Kubernetes clusters: <https://console.cloud.google.com/kubernetes/list?project=s65-2-277719&organizationId=0>

## Sprint 5 Goals

* Features implementeren Communicatie Service
* JWT implementatie uitbreiden
* Individuele study cases uitvoeren
* Opdracht klaarmaken voor delivery en overhandiging project
* Final delivery Demo/Video