## Slide 1: Sprint 5 demo LISK.Delegates
S65-2

## Slide 2: Inhoudsopgave
Sprint 4 Retrospective
Sprint 5 Goals
Sprint 5 Achievements
Demo van de applicatie

## Slide 3: Sprint 4 Retrospective
Start: Beter voorbereiding en planning maken van de sprint demo voor de applicatie
Start: Betere richtlijnenen aanhouden bij het gebruik en toepassen van GPG bestanden
Start: Als er gewerkt wordt aan een story zowel backend als frontend implementeren
Start: Door de sprint heen Retro punten noteren
Start: Niet voor de oplevering van de sprint nieuwe stories maken
Continue: Elkaar een helpende hand bieden als je tijd hebt.
More: Wanneer je samenwerkt in een apart voice channel gaan om de rust te houden in de voice channels
More: Iedereen moet code reviews oppakken en dit niet overlaten aan een persoon

## Slide 4: Sprint 4 Retrospective
More: Het Jira board beter bijhouden (Beter bijhouden als er meerdere stories tegelijk door een persoon worden gedaan)
More: Actiever deelnemen aan de daily standups
More: Beter houden aan de afbakening van stories (Geen extra functionaliteiten doen die niet bij de story horen)
Less: “Het is heel makkelijk”
Less: Focus verliezen, proberen minder chaos in voice chats te creëren
Stop: Story’s reserveren, Alleen in progress sta je ergens op of als reviewer, niet bij de ToDo

## Slide 5: Sprint 5 Goals
Features implementeren Communicatie Service
JWT implementatie uitbreiden
Opdracht klaarmaken voor delivery en overhandiging project
Final delivery Demo/Video
Notes: 108 tot 131 is uitgewerkt

## Slide 6: Sprint 5 Achievements
Implementatie Rancher productieomgeving
Non functionals
  Implementatie Sonarcloud
  Performance Testing
Communicatie Service
  Chat functionaliteiten geïmplementeerd.
  SignalR library implementatie
Marketplace Service
  Overzicht dApp
  Informatie specifieke dApp

## Slide 7: Bug fixes

## Slide 8: Demo
nader in te vullen

## Slide 9: Overhandiging project
Dit nog bespreken met docent hoe ze dit willen
release notes
git projecten
onderzoek resultaten
architectuur documentatie